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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗУЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.2026                                    г.п. Козулька                                              № 149-р
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об Утверждении Правил Обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 годов:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Козульского муниципального округа согласно приложению № 1.

          2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы округа  по жизнеобеспечению Ю.Б. Нестина. 

          3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Козульского

муниципального округа                                                                     И.В. Кривенков
Рожкова Татьяна Валерьевна
8(39154)4-15-20
                                                                                                                                                                                                                                          Приложение№1 к распоряжению
                                                                                                                                                                                                                                          администрации округа
                                                                                                  от 15.04.2026 № 149-р

План 
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения


	Ответственные исполнители

	1.
	Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) 
	в период подготовки

к осенне-зимнему

периоду

2026-2027 годов
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

 -организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском муниципальном округе (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	2.
	Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса
	до 1 сентября 2026 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);
-дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию);

-АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	3.
	Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов                                    и подмешивающих станций на отопительный период 2026-2027 годов


	до 30 августа 2026 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);
-дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию);

-АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	4.
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно- коммунального хозяйства Козульского муниципального округа
	до 30 августа 2026 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);
-дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию);

-АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	5.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	постоянно
	-заместитель главы округа по жизнеобеспечению;

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;

-объекты здравоохранения Козульского округа.

	6.
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	с 1 июня 2026 года

по 31 мая 2027 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

 -организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском округе (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	7.
	Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных                      ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения
	в течение 2026 года
	-специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию).

-АО « Красноярскэнергосбыт» (по согласованию);

-ООО УО « Планета Уюта» (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	8.
	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в  жилищно-коммунальное хозяйство администрации округа.
	до 28 августа 2026 года
	-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;          
- УО ООО « Планета Уюта» (по согласованию)


	9.
	Предоставить в адрес жилищно-коммунального хозяйства администрации округа планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики                   и социальной сферы Козульского округа в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	до 7 апреля  2026 года
	-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;

-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию),

-организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском округе (по согласованию);
- ООО УО « Планета Уюта» (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	10.
	Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Козульского округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	ежедекадно,

июнь - ноябрь 2026 года
	-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;

-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию),

-организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском округе (по согласованию),

- ООО УО « Планета Уюта» (по согласованию);
- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	11.
	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы                       к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов:
	
	-заместитель главы округа по жизнеобеспечению;
-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа.


	11.1
	Для объектов теплоснабжения
	до 1 сентября 2026 года
	

	11.2
	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства                                    и электроэнергетики
	до 1 ноября 2026 года
	

	11.3
	Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы
	до 1 сентября 2026 года
	

	12.
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 15 сентября 2026 года
для управляющих 
организаций, 
до 1 ноября 2026 года 
для теплоснабжающих

организаций, 
электроэнергетики

до 15 ноября 2026 года 
для муниципального

образования
	-заместитель главы округа по жизнеобеспечению;

-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа.




