АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2024                                        п.г.т.Козулька                                                № 336

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Козульского района, на 2026-2028 годы.

В соответствии со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением  Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Приказом министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 02.09.2024 № 535-о «Об установлении предельной (удельной) стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2026-2028 годы», ст.16, 19, 22, 42 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Козульского района, на 2026-2028 годы, согласно приложению № 1, № 2, № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Козульского района (www.kozadm.gosuslugi.ru).

Заместитель главы района

по общим вопросам

и взаимодействию с поселениями                                                           М.А.Коледова

Логутенкова Оксана Владимировна

8 (39154) 4-15-20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации района от 07.10.2024 № 336 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в многоквартирных домах, расположенных на территории Козульского района, на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Козульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нет | 0,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Итого по счету регионального оператора | 0,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Козульскому муниципальному району | 0,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по Козульскому муниципальному району |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Козульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Козульскому муниципальному району | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество домов |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный специалист по услугам в сфере муниципального хозяйства администрации района |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Логутенкова |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации района от 07.10.2024 № 336 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в многоквартирных домах, расположенных на территории Козульского района, на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Козульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нет | 0,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Итого по счету регионального оператора | 0,00 | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Козульскому муниципальному району | 0,00 | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по Козульскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Козульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Козульскому муниципальному району | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество домов |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный специалист по услугам в сфере муниципального хозяйства администрации района |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Логутенкова |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации района от 07.10.2024 № 336 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в многоквартирных домах, расположенных на территории Козульского района, на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  | Источники финансирования |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Козульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 1 |  | 710,20 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 1 254 412,06 |  |  | 1 254 412,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 254 412,06 |  |  | 1 254 412,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 2 |  | 723,90 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 12 248 641,37 | 12 248 641,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 12 248 641,37 | 12 248 641,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 3 |  | 713,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 12 070 977,69 | 12 070 977,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 12 070 977,69 | 12 070 977,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 5 |  | 701,80 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 1 239 575,31 |  |  | 1 239 575,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 239 575,31 |  |  | 1 239 575,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 1 |  | 363,70 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 6 153 931,30 | 6 153 931,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 6 153 931,30 | 6 153 931,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 369,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 6 250 377,29 | 6 250 377,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 6 250 377,29 | 6 250 377,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 363,60 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 6 152 239,26 | 6 152 239,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 6 152 239,26 | 6 152 239,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Козульский р-н, п. Козулька, пгт. Козулька, ул.Зеленая Роща, д. 4 |  | 2 027,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 27 238 017,63 | 27 238 017,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 27 238 017,63 | 27 238 017,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Итого по счету регионального оператора |  | 5 973,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 72 608 171,91 | 70 114 184,54 |  | 2 493 987,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 72 608 171,91 | 70 114 184,54 |  | 2 493 987,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 12 155,25 | 11 737,73 |  | 417,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Козульскому муниципальному району |  | 5 973,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса | 72 608 171,91 | 70 114 184,54 |  | 2 493 987,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 72 608 171,91 | 70 114 184,54 |  | 2 493 987,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 12 155,25 | 11 737,73 |  | 417,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по Козульскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Козульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 1 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 2 |  | 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 3 |  | 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Козульский р-н, Лазурненский с/с, п.Можарский, д. 5 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 1 |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Козульский р-н, п. Козулька, пгт. Козулька, ул. Зеленая роща, д. 4 |  | 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Итого по счету регионального оператора |  | 3 310,00 |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Козульскому муниципальному району |  | 3 310,00 |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество домов |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный специалист по услугам в сфере муниципального хозяйства администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Логутенкова |  |  |